Nhiệm vụ 1:

- Kỹ thuật chọn và lý do: Chọn Start–Stop–Continue vì vấn đề đã rõ, thời gian họp chỉ 45 phút và nhóm cần nhanh chóng xác định hành động cải tiến cụ thể

- Bảng:

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue do cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop do việc kiểm thử phải làm ngay khi chức năng hoàn thành |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop – Viết lại: “Lỗi được phát hiện và thông báo muộn khiến nhóm phải sửa gấp.” Cần cải thiện việc phát hiện, thông báo lỗi sớm, không đổ lỗi cá nhân |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho PO, đây là phản hồi về tính năng và yêu cầu, nếu cấn thì chuyển qua Product Backlog, không phải hành động của Retro |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bắt đầu thảo luận và cập nhật DoD để bổ sung tiêu chí kiểm thử trên điện thoại, giúp bảo đảm chất lượng Increment |

Nhiệm vụ 2: Data đến Improvement:

- Bảng Data-Insight

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 | Con người | Nhóm chậm trễ việc kiểm thử liên tục trong Sprint, dẫn đến tồn đọng lỗi đến cuối Sprint mới được phát hiện |

- Bảng Improvement:

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu kiểm thử ngay khi 1 phần chức năng nào đó hoàn thiện về mặt code, thực hiện kiểm tra tiến độ code hang ngày | Developer và Tester | Daily Scrum hang ngày và Sprint Retrospective cuối Sprint | Nhật ký kiểm thử có ngày bắt đầu, kết quả kiểm thử và danh sách lỗi, tiến độ kiểm thử không còn bị dồn đến ngày 9 nữa |

Nhiệm vụ 3:

- Thứ tự 5 bước: H3 -> H2 -> H5 -> H1 -> H6

- Hoạt động bị loại và lí do: H4 vì Sprint Restrospective là buổi nhóm cần cùng phân tích vấn đề và thống nhất Improvement

- Lời mở đầu: “Buổi Retrospective hôm nay nhằm tìm cách cải thiện quy trình làm việc của cả nhóm, không phải để đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào. Mọi người hãy chia sẻ thẳng thắn, tôn trọng ý kiến của nhau và tập trung vào sự việc cũng như nguyên nhân. Trước tiên, chúng ta sẽ xem lại hành động cải tiến từ Sprint trước và cùng nhìn lại những sự việc chính trong Sprint này.”